

**Об утверждении Комплексного плана повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1404

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы (далее – План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:  
       1) принять меры по реализации Плана;   
       2) предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан два раза в год к 1 января и 1 июля, по итогам полугодия.   
       3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия два раза в год к 20 января и 20 июля.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
 Республики Казахстан      
от 30 ноября 2011 года № 1404

**Комплексный план повышения энергоэффективности**  
**Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма заверше- ния | Ответст- венные исполни- тели | Срок исполне- ния | Предпола- гаемые расходы, млн. тенге | Источники финанси- рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Сектор промышленности** |
| 1. | Внесение предложения о возможности частичной компенсации затрат на проведение энергоаудита субъектов ГЭР | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 2. | Организация внутреннего технического учета всех видов энергетических ресурсов субъектами ГЭР | Приказ МИНТ | МИНТ | декабрь 2013 года | Не требуется | - |
| 3. | Разработка концепции проекта Закона РК, предусмат- ривающего введение налога на потребление электроэнергии для субъектов ГЭР в секторе промышленнос- ти, входящих в ГЭР | Заключе- ние МВК | МИНТ, МЭРТ, МФ | декабрь 2012 года | Не требуется | - |
| **Сектор производства электро- и теплоэнергии** |
| 4. | Разработка концепции проекта Закона РК, предусмат- ривающего введение запрета на раздельное производство тепловой и электрической энергии проектируемых энергоисточни- ков без пред- варительной оценки возможности применения технологии когенерации | Заключе- ние МВК | МИНТ | декабрь 2012 года | Не требуется | - |
| 5. | Разработка концепции проекта Закона РК, предусмат- ривающего введение запрета на прямое сжигание газа в паровых котлах газовых электростанций (замена паровых котлов котлами- утилизаторами газовых турбин) | Заключе- ние МВК | МИНТ | декабрь 2012 года | Не требуется | - |
| 6. | Внесение предложения о возможности освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога в течение первых пяти лет с момента введения мощностей по комбинирован- ному производству тепловой и электрической энергии | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 7. | Внесение поправок в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 392 «Об утверждении предельных тарифов» в части пересмотра предельных тарифов на электроэнергию с учетом стоимости мероприятий по повышению энергоэффек- тивности электрических станции в инвестиционной составляющей предельных тарифов после проведения энергоаудита | Постанов- ление Прави- тельства Республи- ки Казахстан | МИНТ | декабрь 2014 года | Не требуется | - |
| 8. | Проработка вопроса по созданию авто- матизированной системы контроля технического состояния энергетического оборудования | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, МЭРТ | 20 июля 2014 года | Не требуется | - |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетный сектор** |
| 9. | Внесение предложения о введении энергоменедже- ров в штатную численность акиматов областей и городов Астана и Алматы | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, МЭРТ, МИО | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 10. | Проработка вопроса проведения энергоаудита типовых бюджетных объектов, построенных в период с 1960 года по 1990 год | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | АДСЖКХ (созыв), МИНТ, АО «КЦМРЖКХ» (по согла- сованию) | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 11. | Внесение предложения по внедрению критериев энергоэффек- тивности и термомодерни- зации при капитальном ремонте бюджетных организаций | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | АДСЖКХ (созыв), МИНТ, АО «КЦМРЖКХ» (по согла- сованию) | 20 июля 2013 года | Не требуется | - |
| 12. | Привлечение инвесторов для  установки  автоматизиро- ванных систем регулирования теплопотребле- ния и капитального ремонта с элементами термомодерни- зации ежегодно в 10 МЖД каждой области и городов Алматы и Астана | Информа- ция в МИНТ | МИО | 1 июля 2012-2015 годов | Не требуется | - |
| **Межотраслевые меры** |
| 13. | Введение ГЭР | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | 57,334 | Республи- канский бюджет |
| 14. | Выработка механизма финансирования проектов в сфере энерго- сбережения | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 15. | Проработка вопроса субсидирования затрат малых и средних предприятий на проведение энергоаудита | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, МЭРТ, МФ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 16. | Проработка вопроса разработки правил проведения энергоаудита субъектов ГЭР в разрезе отраслей (химическая, металлургичес- кая, машино- строительная, горно-метал- лургическая и др.) | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 17. | Проработка вопроса разработки типовых энергетических паспортов для юридических лиц, осуществляющие деятельность в сфере промышленности | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 18. | Внесение предложения о возможности освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога в течение 5 лет всех субъектов ГЭР, повысивших свою энерго- эффективность в течение трех лет не менее чем на 30 % посредством установки нового энерго- эффективного оборудования | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 19. | Привлечение международных финансовых институтов для финансирования мероприятий в сфере энерго- сбережения, в том числе по подготовке (обучению) 10 отечественных специалистов по энергоме- неджменту, в соответствии с требованиями МС ИСО 50001-2011 | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 20. | Проработка вопроса разработки и утверждения государствен- ного стандарта СТ РК ИСО 50001 «Системы энергетическо- го менеджмента. Требования и руководство по применению» | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 21. | Проработка вопроса компенсации части затрат на внедрение системы энер- гоменеджмента стандарта ИСО 50001 | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 22. | Проработка вопроса создания номенклатуры (перечня) используемых (а также планируемых к использованию) показателей энергоэффек- тивности, применяемых во всех отраслях экономики РК | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ, МООС, АРЕМ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 23. | Проработка вопроса разработки и утверждения единой методики расчета показателей в сфере энерго- сбережения | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ, МООС, АРЕМ | 20 января 2014 года | Не требуется | - |
| 24. | Внесение поправок в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 50 «Об утверждении нормативов энергопотреб- ления» в части пересмотра нормативов энергопотреб- ления на единицу продукции по результатам проведенных энергоаудитов | Постанов- ление Прави- тельства Республи- ки Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ | декабрь 2014 года | Не требуется | - |
| 25. | Разработка комплексных планов энерго- сбережения областей и городов Астана и Алматы | Решения маслиха- тов | МИО | ноябрь 2012 года | Не требуется | - |
| 26. | Разработка внутреннего плана энерго- сбережения МИНТ, МТК и АДСЖКХ | Приказ МИНТ, МТК, АДСЖКХ | МИНТ, МТК, АДСЖКХ | ноябрь 2012 года | Не требуется | - |
| 27. | Разработка программы повышения энергоэффек- тивности и энергосбереже- ния АО «ФНБ «Самрук- Казына» | Решение АО «ФНБ «Самрук- Казына» | АО «ФНБ «Самрук- Казына», МИНТ | ноябрь 2012 года | Не требуется | - |
| 28. | Проработка вопроса по внедрению автоматизиро- ванной системы проверки знаний энерго- аудиторов и энергоменедже- ров | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, МЭРТ | 20 июля 2014 года | Не требуется | - |
| 29. | Проработка вопроса подготовки (обучения) 20 специалистов по энергоаудиту уполномоченно- го органа в области энер- госбережения и повышения энергоэффек- тивности | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 30. | Подготовка (обучение) 25 отечественных специалистов по энергоаудиту в зданиях | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ | 20 января 2013 года | - | За счет средств гранта |
| 31. | Проработка вопроса подготовки (обучения) 100 отечественных специалистов по энергосбе- режению в Масдарском институте науки и технологий | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | - | - |
| 32. | Проработка вопроса по установлению в государствен- ных закупках критериев условного уменьшения цен поставщиков за наличие ISO 50001 и класса энергоэффек- тивности оборудования, в рамках концепции проекта Закона, разрабатывае- мого в соответствии с Комплексным планом повышения энергоэффек- тивности | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 33. | Проработать вопрос введения дисциплин «Энергоменедж- мент» и «Энергоаудит» в рамках компонента по выбору по специальностям «Теплоэнерге- тика» и «Электроэнер- гетика» в высших учебных заведениях | Информа- ция в МИНТ | МОН | 1 июля 2013 года | Не требуется | - |
| 34. | Проработка вопроса финансирования научно-иссле- довательской и опытно-конст- рукторской работы в сфере энергосбереже- ния | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ, МОН | 20 января 2013-2015 годов | Не требуется | В рамках бюджетных программ МОН, МИНТ |
| 35. | Разработка концепции проекта Закона, преду- сматривающего обеспечение законодатель- ной основы ЭСКО | Заключе- ние МВК | МИНТ | декабрь 2012 года | Не требуется | - |
| 36. | Проработка вопроса утверждения методологичес- ких требований по энергоэф- фективности и энергосбереже- нию к средствам, методам и результатам измерения | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| 37. | Проработка вопроса разработки стандартов в сфере энерго- сбережения | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2014 года | Не требуется | - |
| 38. | Проработка вопроса об ответственнос- ти за нарушения за- конодательства в сфере энер- госбережения и повышения энергоэффек- тивности | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не требуется | - |
| **Пилотные проекты** |
| 39. | Введение классного часа «Основы энергосбереже- ния» в школе | Информа- ция в МИНТ | МОН | 1 июля 2013 года | Не требуется | - |
| 40. | Проработка вопроса проведения аэротеплофо- тосъемки правого берега г. Астаны | Информа- ция в МИНТ | Акимат  г. Астаны | декабрь 2012 года | Не требуется | - |
| 41. | Строительство Центров энергоэффек- тивности | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | АДСЖКХ, МИНТ | 20 января 2013 года | 3 257,4 | Республи- канский бюджет |
| 42. | Проработка вопроса модернизации уличного освещения города Аксу | Информа- ция в МИНТ | Акимат Павлодар- ской области, АДСЖКХ | декабрь 2012 года | Не требуется | - |
| 43. | Проработка вопроса установки автоматизиро- ванных тепловых пунктов во всех школах города Сатпаев | Информа- ция в МИНТ | Акимат Караган- динской области, АДСЖКХ | 2013 год | Не требуется | - |
| **Повышение осведомленности населения** |
| 44. | Проработка вопроса пропаганды энергосбереже- ния | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013-2015 годов | Не требуется | - |
| 45. | Проработка вопроса проведения «Дня энерго- сбережения» 1 раз в год | Информа- ция в Прави- тельство Республи- ки Казахстан | МИНТ | 20 января 2013-2015 годов | Не требуется | - |

**Примечание:**  
      **расшифровка аббревиатур:**

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий  
      МИО - местные исполнительные органы  
      ЭСКО - энергосервисная компания  
      АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      АО  «КЦМРЖКХ» - акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»  
      МЖД - многоквартирный жилой дом  
      МВК - межведомственная комиссия  
      ГЭР - государственный энергетический реестр

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан